MOBILTIS – MVA × MVI

Studiu participativ de mobilitate Origine–Destinație
Zona Metropolitană Iași

Proiect metodologic-tehnic și specificație funcțională v1.0

Perioada de colectare: 1 octombrie 2026 – 30 aprilie 2027
Inițiatori: Moldova Vrea Infrastructură (MVI) × Moldova Vrea Autostradă (MVA)
Coordonare metodologică și analiză: președintele și membrul fondator MVI, specialist în mobilitate, geografie și planificare teritorială

Domeniu propus aplicație: mobilitate.moldovavreainfrastructura.ro

# Rezumat executiv

Proiectul propune realizarea unui studiu participativ, longitudinal și geospațial privind mobilitatea în Municipiul Iași și Zona Metropolitană Iași. Datele vor fi colectate printr-o aplicație web mobile-first, accesibilă prin link și cod QR, fără cont obligatoriu și fără solicitarea numelui participantului. Unitatea de observație este deplasarea efectiv realizată între o origine și o destinație principală. Pentru fiecare deplasare se vor colecta data, originea, destinația, ora plecării, ora sosirii, modul de transport, scopul și caracterul recurent/ocazional; pentru autoturism se vor colecta suplimentar rolul șofer/pasager și gradul de ocupare, iar pentru transportul public linia utilizată va fi opțională.

Studiul nu va fi prezentat drept anchetă probabilistică reprezentativă pentru întreaga populație și nu va substitui un model oficial de transport. Valoarea sa constă în construirea unui set de date independent, auditabil și reutilizabil, capabil să descrie relații Origine–Destinație, durate de călătorie, variabilitate, fiabilitate, diferențe între moduri de transport și sezonalitate. Rezultatele vor fi utile pentru autorități, PMUD, SIDU, PUG/PUZ, proiecte de infrastructură, managementul transportului public, investitori, mediul academic, populație și presă.

Aplicația și infrastructura de date vor fi proiectate astfel încât coordonatorul studiului să poată administra colectarea, validarea și exportul fără cunoștințe de programare. Datele brute vor fi separate de datele pregătite pentru analiză, iar publicarea se va face numai în formă agregată.

# Cuprins

- 1. Context și justificare

- 2. Scopul și obiectivele studiului

- 3. Utilitatea și beneficiarii

- 4. Organizare, guvernanță și responsabilități

- 5. Aria geografică

- 6. Modelul geografic unic

- 7. Zonele de analiză ale Municipiului Iași

- 8. Unitatea de observație

- 9. Populația țintă și eșantionarea

- 10. Perioada de colectare

- 11. Recrutare și comunicare

- 12. Aplicația publică

- 13. Interfața cartografică

- 14. Fluxul efectiv de raportare

- 15. Raportări repetate și participant pseudonim

- 16. QR și identitatea publică

- 17. Date, confidențialitate, validare și audit

- 18. Indicatorii finali ai studiului

- 19. Dashboardul intern

- 20. Analiza statistică și GIS

- 21. Utilizarea în PMUD/SIDU/PUG/PUZ și investiții

- 22. Produsele finale

- 23. Implementarea tehnică și testarea

- 24. Roadmap de lansare

Anexa A. Cele 17 zone MVA–MVI

Anexa B. Dicționarul minim de câmpuri

Anexa C. Brief pentru administratorul domeniului/hostingului

# 1. Context și justificare

Mobilitatea în Zona Metropolitană Iași este caracterizată de relații cotidiene intense între municipiu și localitățile periurbane, precum și de diferențe semnificative între coridoare, cartiere și intervale orare. În spațiul public există numeroase percepții și formule consacrate despre zone considerate foarte congestionate, precum Bucium sau Păcurari, și despre zone percepute drept mai aerisite, precum Dancu sau Holboca. Studiul urmărește să transforme aceste percepții în ipoteze verificabile prin date.

Demersul continuă experiența de monitorizare a MVA și MVI. Monitorizarea punctuală realizată în septembrie 2026 pe relația Vișan–Bucium–Podu Roș–Gara Iași funcționează ca etapă-pilot și a demonstrat utilitatea măsurării repetate a timpilor de deplasare pe aceeași relație. Studiul metropolitan extinde această logică la întregul teritoriu de analiză și la mai multe moduri de transport.

Principiul central al proiectului este trecerea de la afirmații generale de tipul „zona X este aglomerată” la rezultate măsurabile și contextualizate: pentru relația X–Y, în intervalul orar Z, deplasările raportate au avut o anumită durată mediană, o anumită distribuție și o anumită variabilitate.

# 2. Scopul și obiectivele studiului

Scopul general este realizarea unui Studiu participativ de mobilitate Origine–Destinație pentru Zona Metropolitană Iași, bazat pe colectarea continuă de informații despre deplasările efectiv realizate în perioada 1 octombrie 2026 – 30 aprilie 2027.

Obiectivele operaționale sunt: identificarea principalelor relații O–D; măsurarea duratelor; analiza variabilității și fiabilității; identificarea orelor de vârf; compararea modurilor de transport; analiza scopurilor deplasărilor; diferențierea deplasărilor recurente de cele ocazionale; analiza relației metropolitan–municipiu; analiza fluxurilor intercartier; evaluarea gradului de ocupare a autoturismului; analiza sezonalității și a perioadelor speciale; realizarea unui dataset GIS reutilizabil.

Țintele cantitative sunt orientative și nu condiționează validitatea întregului demers. Proiectul trebuie să rămână metodologic riguros chiar dacă volumul de răspunsuri este mai mic decât cel anticipat.

# 3. Utilitatea și beneficiarii

| Beneficiar / domeniu | Utilitate principală |
| --- | --- |
| Autorități locale și județene | Identificarea coridoarelor cu timpi mari, a relațiilor metropolitane importante și a zonelor ce necesită investigații suplimentare. |
| PMUD | Sursă complementară pentru relații O–D, timpi, variabilitate, competitivitate modală și calibrare/verificare. |
| SIDU | Înțelegerea relației dintre dezvoltarea teritorială, accesibilitate și mobilitate. |
| PUG / PUZ | Context metropolitan pentru dezvoltări rezidențiale, funcționale și de infrastructură; nu substituie studiile obligatorii de trafic. |
| Infrastructură | Semnalarea relațiilor și coridoarelor care justifică studii tehnice aprofundate. |
| Transport public | Origini/destinații, ore de vârf, linii declarate, competitivitate față de autoturism, multimodalitate. |
| Investitori / dezvoltatori | Context privind accesibilitatea, conectivitatea și relațiile funcționale ale zonelor. |
| Populație / presă | Indicatori verificabili și comparații transparente, cu limite metodologice explicite. |

# 4. Organizare, guvernanță și responsabilități

Studiul este realizat în cadrul demersului comun MVI × MVA. Cele două organizații au rol de inițiatori și co-organizatori, asigurând cadrul civic, comunicarea publică și valorificarea instituțională.

Coordonarea metodologică și analiza sunt asigurate de președintele și membrul fondator MVI, specialist în mobilitate, geografie și planificare teritorială. Responsabilitățile includ proiectarea metodologiei, coordonarea colectării, controlul calității, validarea cazurilor marcate CHECK, analiza statistică și GIS, interpretarea și redactarea raportului final.

Principiul autonomiei analistului este obligatoriu: administrarea, filtrarea, validarea și exportul trebuie să poată fi realizate prin interfață grafică, fără SQL, terminal sau modificarea codului.

# 5. Aria geografică

Aria principală este Municipiul Iași + Zona Metropolitană Iași, tratate ca sistem funcțional unic. Fluxurile cu origine sau destinație în afara ZMI nu vor fi blocate, ci vor fi marcate separat și analizate ca fluxuri externe către/din ZMI.

# 6. Modelul geografic unic

Modelul geografic utilizează niveluri diferite de detaliere, adaptate teritoriului: în Municipiul Iași unitatea O–D este zona de analiză MVA–MVI; în restul ZMI, unitatea O–D este localitatea oficială, cu agregare simultană la UAT. Pentru interoperabilitate, localitățile și UAT-urile vor utiliza identificatori SIRUTA, iar zonele municipale vor utiliza coduri stabile IAS-Z01 – IAS-Z17.

Reperele, străzile și denumirile populare sunt instrumente de căutare, nu unități statistice. Un reper este geocodat, apoi punctul este atribuit zonei de analiză prin operație point-in-polygon.

# 7. Zonele de analiză ale Municipiului Iași

| Cod | Zonă de analiză | Geometrie sursă |
| --- | --- | --- |
| IAS-Z01 | Bularga – Zona Industrială | BULARGA-ZONA INDUSTRIALA |
| IAS-Z02 | Aviației | AVIATIEI + UNNAMED_2 |
| IAS-Z03 | Moara de Vânt | MOARA DE VANT + UNNAMED_4 |
| IAS-Z04 | Țicău – Sărărie | TICAU-SARARIE |
| IAS-Z05 | Copou | COPOU + UNNAMED_7 |
| IAS-Z06 | Dacia | DACIA + UNNAMED_8 |
| IAS-Z07 | Păcurari | PACURARI |
| IAS-Z08 | Galata – Mircea | GALATA-MIRCEA |
| IAS-Z09 | CUG | CUG |
| IAS-Z10 | Bucium | BUCIUM |
| IAS-Z11 | Nicolina | NICOLINA |
| IAS-Z12 | Frumoasa | FRUMOASA + UNNAMED_13 |
| IAS-Z13 | Alexandru cel Bun | ALEXANDRU CEL BUN |
| IAS-Z14 | Cantemir – Socola | CANTEMIR-SOCOLA |
| IAS-Z15 | Centru | CENTRU |
| IAS-Z16 | Studențesc | STUDENTESC |
| IAS-Z17 | Tătărași | TATARASI |

## 7.1. Armonizarea poligoanelor UNNAMED

Stratul GIS de bază conține 22 de poligoane, dintre care cinci fără denumire. Pentru analiza O–D acestea sunt absorbite în zonele vecine, fără alterarea stratului sursă. Decizia se bazează pe continuitatea țesutului urban, bariere fizice și naturale, accesibilitate, conectivitate rutieră și logică funcțională.

| Poligon | Zonă MVA–MVI | Justificare succintă |
| --- | --- | --- |
| UNNAMED_2 | Aviației | Continuitate spațială și funcțională. |
| UNNAMED_4 | Moara de Vânt | Țicău se închide funcțional spre DN24; poligonul continuă mai coerent Moara de Vânt. |
| UNNAMED_7 | Copou | Continuitatea extinderii recente după Rond Agronomie. |
| UNNAMED_8 | Dacia | Calea ferată/drumul separă spre Păcurari extins; poligonul se leagă mai coerent de Dacia. |
| UNNAMED_13 | Frumoasa | Conectivitate rutieră spre Frumoasa/Cetățuia; CUG este separat de calea ferată și râul Nicolina. |

# 8. Unitatea de observație

Unitatea elementară este deplasarea efectiv realizată de un participant între o origine și o destinație principală. O persoană poate raporta mai multe deplasări. Schimbarea mijlocului de transport nu definește automat o deplasare nouă; călătoria poate fi multimodală.

Pentru fiecare relație analizată vor fi urmărite simultan N trips, N participants și N days, pentru a evita interpretarea greșită a unei serii foarte mari furnizate de foarte puțini contributori.

# 9. Populația țintă și eșantionarea

Studiul utilizează un eșantion deschis, voluntar și autoselectat. Rezultatele nu vor fi prezentate ca reprezentative statistic pentru întreaga populație. Obiectivul este descrierea relațiilor și a experienței de deplasare raportate, nu estimarea directă a cotelor modale reale ale întregii populații.

Ținta publică orientativă poate fi formulată ca „5.000 de deplasări pentru harta mobilității metropolitane”, dar analiza rămâne validă și la volume mai mici, cu condiția ca limitele fiecărei concluzii să fie explicitate.

| Volum pe relație O–D | Regulă de interpretare orientativă |
| --- | --- |
| <10 | Relația poate fi semnalată; nu se recomandă interpretare statistică. |
| 10–29 | Rezultate descriptive, marcate ca volum redus. |
| 30–49 | Analiză descriptivă mai robustă. |
| ≥50 | Distribuții și comparații mai consistente, cu verificarea N participants și N days. |

# 10. Perioada de colectare

Perioada principală de colectare: 1 octombrie 2026 – 30 aprilie 2027. Formularul rămâne activ continuu.

| Perioadă | Interpretare |
| --- | --- |
| 1–7 octombrie 2026 | Debutul studiului și începutul anului universitar. |
| 8–16 octombrie 2026 | Sărbătorile Iașului – regim special, păstrat și analizat separat. |
| 17–31 octombrie 2026 | Revenire spre regim obișnuit de toamnă. |
| Noiembrie–aprilie | Analize lunare și perioade tematice; etichetele analitice pot fi definite fără modificarea datei brute. |

Raportarea retrospectivă va fi permisă inițial pentru maximum 7 zile. Se va calcula reporting_delay_hours pentru a evalua întârzierea raportării și posibila eroare de memorie.

# 11. Recrutare și comunicare

Participarea va fi promovată prin canalele MVA și MVI, rețele sociale, grupuri de cartier/localitate, mass-media locală, rețele profesionale și alte parteneriate relevante. Promovarea va fi adaptivă: dacă dashboardul indică subacoperirea unei zone, comunicarea poate fi orientată către acea zonă.

Mesajul public trebuie să fie foarte simplu: „Cât durează drumul tău? Spune-ne de unde ai plecat, unde ai ajuns și cât a durat. 30–45 secunde. Fără nume. Fără adresă exactă.”

# 12. Aplicația publică

Aplicația va fi mobile-first, accesibilă fără instalare și fără cont. Domeniul recomandat este mobilitate.moldovavreainfrastructura.ro. Ținta de experiență este 30–45 secunde pentru prima raportare și 15–25 secunde pentru raportările repetate.

| Câmp vizibil | Obligatoriu | Regulă |
| --- | --- | --- |
| Data deplasării | Da | Implicit astăzi; max. 7 zile în urmă. |
| Origine | Da | Căutare sau selectare pe hartă. |
| Destinație | Da | Căutare sau selectare pe hartă. |
| Ora plecării | Da | HH:MM. |
| Ora sosirii | Da | HH:MM; durata calculată automat. |
| Mod de transport | Da | Auto, autobuz, tramvai, tren, bicicletă, mers pe jos, moto/scuter, taxi/ridesharing, multimodal. |
| Scop | Da | Serviciu, educație, întoarcere acasă, cumpărături/servicii, medical, însoțire, timp liber/vizită, altul. |
| Recurent/ocazional | Da | Un singur click. |
| Șofer/pasager | Condițional | Doar pentru auto. |
| Ocupare | Condițional | Doar pentru auto. |
| Linie transport public | Nu | Vizibilă doar pentru autobuz/tramvai/tren. |

# 13. Interfața cartografică

Căutarea trebuie să fie tolerantă la lipsa diacriticelor, majuscule/minuscule și greșeli minore de tastare. Baza va păstra forma canonică. Exemple: visan → Vișan; tatarasi → Tătărași; podu ros → Podu Roș.

Clasificarea geografică se face automat: punct → zonă urbană MVA–MVI / localitate SIRUTA / UAT_REST / OUT_ZMI. Reperele sunt utilizate doar pentru localizare și nu devin categorii statistice.

# 14. Fluxul efectiv de raportare

Ecran 1: selectarea Originii și Destinației. Ecran 2: data, ora plecării și ora sosirii, cu calculul imediat al duratei. Ecran 3: mod de transport, scop, caracter recurent/ocazional și câmpurile condiționale. După trimitere se afișează un rezumat și butonul „Raportează altă deplasare”.

Participantul nu va introduce kilometrii. Distanțele pot fi estimate ulterior din geometriile O/D și/sau din rețeaua de transport, fără a încărca experiența de completare.

# 15. Raportări repetate și participant pseudonim

Browserul va primi la prima utilizare un identificator pseudonim aleator, persistent local. Acesta permite separarea N trips de N participants fără solicitarea numelui, e-mailului sau autentificării.

Relațiile frecvente pot fi salvate local pe dispozitiv. La revenire, utilizatorul poate selecta o relație salvată și completa doar data/orele și câmpurile relevante, reducând timpul de raportare.

# 16. QR și identitatea publică

Se recomandă un QR permanent care să trimită direct la aplicația de producție. QR-ul va fi utilizat în postări, presă, prezentări, afișe și evenimente. URL-ul recomandat este https://mobilitate.moldovavreainfrastructura.ro.

Pot fi folosiți parametri de campanie fără identificarea persoanei, de exemplu ?source=facebook_mvi sau ?source=presa_locala, pentru a evalua eficiența canalelor de comunicare.

# 17. Date, confidențialitate, validare și audit

## 17.1. Arhitectura datelor

| Tabel | Rol |
| --- | --- |
| GEO_ZONES | Nomenclator și geometrii: zone Iași, localități, UAT, versiuni. |
| GEO_ALIASES | Aliasuri și repere folosite la căutare. |
| TRIPS_RAW | Datele primite de la aplicație, păstrate nemodificate. |
| TRIPS_ANALYSIS | Date clasificate, validate și îmbogățite cu indicatori derivați. |
| OD_AGGREGATED | Agregări O–D pentru analiză. |
| AUDIT_LOG | Istoricul validărilor și excluderilor. |

## 17.2. Minimizare și confidențialitate

Aplicația nu va solicita nume, telefon, e-mail sau adresă exactă. Coordonata exactă va fi folosită doar cât este necesar pentru clasificare GIS și poate fi generalizată sau eliminată conform politicii de retenție. Publicarea va fi exclusiv agregată. Înainte de lansare se va definitiva informarea de confidențialitate, rolul operatorului/operatorilor de date, retenția și screeningul de risc/DPIA.

## 17.3. Validarea

| Status | Semnificație |
| --- | --- |
| VALID | Coerentă și utilizabilă direct. |
| CHECK | Posibilă, dar cu element neobișnuit; necesită revizuire. |
| EXCLUDE | Duplicat cert, eroare evidentă sau înregistrare neutilizabilă. |

Valori extreme nu sunt eliminate automat. O durată foarte mare poate reprezenta tocmai un episod de congestie relevant. Administratorul poate valida sau exclude, dar nu modifică informația brută declarată.

# 18. Indicatorii finali ai studiului

| Indicator | Utilizare |
| --- | --- |
| N trips / N participants / N days | Robustețea observației și diversitatea contribuțiilor. |
| Mediană durată | Durata tipică. |
| Medie | Indicator secundar. |
| P25 / P75 / P90 | Distribuția și coada lentă. |
| P90 - mediană | Variabilitate / rezervă de timp. |
| Fluxuri O–D | Structura relațiilor teritoriale. |
| Departure time bands | Ore de vârf reale. |
| Mod de transport | Comparații modale în cadrul eșantionului. |
| Ocupare auto | Gradul de ocupare raportat. |
| Scop | Tipologia deplasărilor. |
| Recurent/ocazional | Separarea mobilității structurale de deplasările întâmplătoare. |
| Linii TP declarate | Suport pentru analiza transportului public. |

# 19. Dashboardul intern

Dashboardul este instrumentul principal de monitorizare în timpul campaniei și trebuie să fie utilizabil fără programare. Indicatorii de prim nivel: total deplasări, participanți unici, zile acoperite, VALID/CHECK/EXCLUDE, acoperire pe zone, top relații O–D și zone subacoperite.

Pentru fiecare relație O–D se vor putea afișa N trips, N participants, N days, mediană, P25, P75 și P90. Filtrele de bază: perioadă, origine, destinație, UAT, mod, scop, recurent/ocazional și status de validare.

# 20. Analiza statistică și GIS

Analiza principală va utiliza statistici descriptive și comparații condiționate de volumul și diversitatea observațiilor. Mediana va fi indicatorul principal de durată. Media va fi secundară. Outlierii vor fi documentați și analizați, nu eliminați mecanic.

Analiza GIS va include matrice O–D, hărți de fluxuri, hărți de accesibilitate și agregări la nivel de zonă urbană, localitate și UAT. Pentru livrabile instituționale se recomandă GeoPackage în Stereo 70/EPSG:3844, iar pentru aplicația web GeoJSON/WGS84.

# 21. Utilizarea în PMUD, SIDU, PUG/PUZ și investiții

Datasetul trebuie tratat ca sursă complementară de evidență, nu ca substitut pentru modele oficiale sau anchete probabilistice. Utilitatea maximă apare prin triangulare cu numărători de trafic, date ale operatorilor de transport, date demografice, utilizarea terenurilor, rețeaua stradală, parcări și documentații urbanistice.

În PMUD/SIDU/PUG/PUZ, studiul poate documenta relații funcționale, timpi, variabilitate, accesibilitate și dependență modală. Pentru investiții și proiecte de infrastructură, poate identifica probleme și relații care justifică studii tehnice aprofundate.

# 22. Produsele finale

| Produs | Conținut |
| --- | --- |
| Raport tehnic | Metodologie, limitări, QA, rezultate, interpretare și concluzii. |
| Atlas de mobilitate | Hărți O–D, timpi, fiabilitate, accesibilitate, moduri și sezonalitate. |
| Dataset agregat | CSV/XLSX pentru utilizare instituțională. |
| GeoPackage | Zone, fluxuri și indicatori GIS. |
| GeoJSON | Vizualizare web. |
| Dashboard public | Indicatori selectați și agregări fără microdate. |
| Metadate / data dictionary | Definiția câmpurilor, versiunilor și regulilor de procesare. |

# 23. Implementarea tehnică și testarea

## 23.1. Domeniu și hosting

Pentru producție, cea mai curată soluție este utilizarea subdomeniului mobilitate.moldovavreainfrastructura.ro. Administratorul domeniului va trebui să creeze în DNS subdomeniul și să îl direcționeze către serviciul de hosting ales. Dacă aplicația finală este găzduită pe același server cu site-ul MVI, poate fi configurat ca VirtualHost/subdomeniu separat. Dacă este găzduită pe un serviciu extern, se va folosi de regulă un CNAME sau o înregistrare A/AAAA, în funcție de furnizor.

Certificatul HTTPS este obligatoriu în producție. Este recomandată și existența unei versiuni de staging separate, de exemplu mobilitate-test.moldovavreainfrastructura.ro, pentru a evita testarea direct pe versiunea publică.

## 23.2. Alternative de testare înainte de subdomeniu

| Variantă | Când este utilă | Limitare |
| --- | --- | --- |
| Local, pe calculator | Test rapid al fluxului și interfeței. | Nu poate fi testat ușor de public și QR-ul nu este stabil. |
| Server local în rețea | Test pe telefon în aceeași rețea Wi-Fi. | Acces limitat la rețea. |
| URL temporar de staging | Test real pe telefon și cu 20–30 persoane. | Trebuie mutat/redirectat ulterior. |
| Subdomeniu de test | Cea mai bună opțiune înainte de producție. | Necesită intervenția administratorului DNS/hosting. |
| Subfolder /mobilitate-test | Simplu dacă hostingul actual permite. | Mai puțin curat decât un subdomeniu. |

Pentru că proiectul va utiliza QR în comunicare, este preferabil ca URL-ul final să fie stabil de la început. QR-ul permanent poate indica domeniul de producție, iar înainte de lansare aplicația poate fi protejată prin parolă sau disponibilă doar pe un subdomeniu de test.

## 23.3. Geocodare și hartă

Prototipul utilizează Leaflet/OpenStreetMap și o căutare demonstrativă. Pentru producție trebuie aleasă o soluție de geocodare adecvată volumului, cu verificarea termenilor de utilizare și limitelor furnizorului. Nu se recomandă construirea unei aplicații publice cu trafic semnificativ pe un serviciu gratuit de geocodare fără verificarea politicii acestuia.

## 23.4. Backend

Versiunea de producție necesită backend și bază de date centrală. O arhitectură potrivită poate utiliza PostgreSQL/PostGIS pentru geometrii, API pentru înregistrarea deplasărilor și panou administrativ autentificat. Tehnologia exactă poate fi aleasă de dezvoltator, cu condiția să respecte cerințele funcționale și să permită exporturile stabilite.

# 24. Roadmap de lansare

| Etapă | Rezultat |
| --- | --- |
| 0. Prototip local | Testarea UX de bază; există deja v0.1. |
| 1. Configurare staging | Subdomeniu de test + HTTPS. |
| 2. Date geografice | 17 zone Iași + nomenclator localități/UAT ZMI + SIRUTA. |
| 3. Backend minim | Colectare centralizată, ID pseudonim, RAW/ANALYSIS. |
| 4. Test controlat | 20–30 utilizatori, telefoane diferite, 50–100 deplasări. |
| 5. Revizie | Corectarea căutării, validării și UX. |
| 6. Dashboard administrativ | Filtre, VALID/CHECK/EXCLUDE, export. |
| 7. Legal/privacy | Informare, retenție, operatori, screening de risc. |
| 8. Producție | mobilitate.moldovavreainfrastructura.ro + QR permanent. |
| 9. Lansare publică | MVA × MVI + presă + social media. |

# Anexa A. Cele 17 zone MVA–MVI

| Cod | Denumire |
| --- | --- |
| IAS-Z01 | Bularga – Zona Industrială |
| IAS-Z02 | Aviației |
| IAS-Z03 | Moara de Vânt |
| IAS-Z04 | Țicău – Sărărie |
| IAS-Z05 | Copou |
| IAS-Z06 | Dacia |
| IAS-Z07 | Păcurari |
| IAS-Z08 | Galata – Mircea |
| IAS-Z09 | CUG |
| IAS-Z10 | Bucium |
| IAS-Z11 | Nicolina |
| IAS-Z12 | Frumoasa |
| IAS-Z13 | Alexandru cel Bun |
| IAS-Z14 | Cantemir – Socola |
| IAS-Z15 | Centru |
| IAS-Z16 | Studențesc |
| IAS-Z17 | Tătărași |

# Anexa B. Dicționarul minim de câmpuri

| Câmp | Semnificație | Sursă |
| --- | --- | --- |
| trip_id | ID unic al deplasării | automat |
| participant_id | ID pseudonim persistent | automat |
| trip_date | Data deplasării | participant |
| departure_time | Ora plecării | participant |
| arrival_time | Ora sosirii | participant |
| duration_min | Durata calculată | automat |
| departure_time_band | Interval plecare | automat |
| arrival_time_band | Interval sosire | automat |
| origin_zone_id | Zona de origine | GIS |
| destination_zone_id | Zona de destinație | GIS |
| origin_uat | UAT origine | GIS |
| destination_uat | UAT destinație | GIS |
| mode | Mod de transport | participant |
| purpose | Scop | participant |
| repeat_type | Recurent/ocazional | participant |
| car_role | Șofer/pasager | condițional |
| occupancy | Persoane în auto | condițional |
| pt_line | Linie TP | opțional |
| submitted_at | Moment trimitere | automat |
| reporting_delay_hours | Întârziere raportare | automat |
| validation_status | VALID/CHECK/EXCLUDE | automat/manual |
| validation_flags | Motive automate | automat |
| geometry_version | Versiunea zonării | automat |
| campaign_source | Canal de recrutare | automat/opțional |

# Anexa C. Brief pentru administratorul domeniului/hostingului

Solicitare recomandată către administrator:

Crearea subdomeniului mobilitate.moldovavreainfrastructura.ro.

Crearea suplimentară, dacă este posibil, a mobilitate-test.moldovavreainfrastructura.ro pentru staging.

Activarea HTTPS/SSL pentru ambele.

Confirmarea tipului de hosting disponibil: PHP/Node/Python, acces la baze de date, PostgreSQL/PostGIS sau alternativă, cron, backup, loguri.

Posibilitatea de a publica o aplicație statică HTML/CSS/JS pentru etapa de prototip.

Posibilitatea de a seta DNS A/CNAME către un serviciu extern dacă aplicația va fi găzduită separat.

Existența unui mecanism de backup și a unei baze de date separate pentru staging/producție.

Pentru testarea imediată, prototipul v0.1 poate fi publicat ca aplicație statică pe subdomeniul de test. Nu trebuie folosit încă pentru colectare reală de date personale sau microdate până la implementarea backendului, a politicii de confidențialitate și a regulilor de retenție.

Document de lucru v1.0 – MVA × MVI

Actualizat: 29 septembrie 2026